Управління ІТ-проектом

GitHub — Платформа для розробки програмного забезпечення

Дисципліна: Управління ІТ-проектами

Квітень 2026 р.

# 1. Характеристика методологій управління ІТ-проектами

У процесі розроблення платформи GitHub застосовується комбінований підхід, що поєднує принципи Agile-маніфесту з елементами масштабованих фреймворків. Нижче розглядаються основні методології та обґрунтовується їх вибір.

## 1.1 Agile (гнучка методологія)

Agile є основоположною методологією GitHub. Всі 12 принципів Agile-маніфесту знаходять пряме відображення у процесах розробки: задоволення замовника через ранню та безперервну доставку цінності, відкритість до змін вимог, часта поставка працюючого програмного забезпечення кожні 1–2 тижні.

| Принцип Agile | Реалізація у GitHub |
| --- | --- |
| Особи та взаємодія понад процеси | Pull Request review, code discussions, Slack-інтеграція |
| Працюючий продукт понад документацію | Continuous Deployment: нові функції щотижня на продакшн |
| Співпраця із замовником | GitHub Discussions, feedback через Issues від мільйонів користувачів |
| Реакція на зміни понад план | Короткі спринти, можливість переглядати бекло щотижня |

## 1.2 Scrum

Команди GitHub організовані за принципом Scrum. Кожна команда (зазвичай 5–9 осіб) працює у спринтах тривалістю 2 тижні. Спринт включає: Planning, Daily Standup, Review та Retrospective.

- Product Backlog формується на основі Github Issues та внутрішніх OKR.

- Sprint Backlog оновлюється щотижня та відображається на Kanban-дошці (GitHub Projects).

- Definition of Done включає: unit-тести пройдено, code review схвалено, документацію оновлено.

## 1.3 SAFe (Scaled Agile Framework)

Оскільки GitHub налічує тисячі розробників та сотні команд, для координації застосовуються принципи SAFe. Програмний інкремент (PI) планується на 10–12 тижнів вперед. Agile Release Train (ART) об'єднує до 150 розробників у координовані релізні цикли.

## 1.4 DevOps

DevOps є невід'ємною частиною культури GitHub: розробники несуть повну відповідальність за код від написання до продакшн-моніторингу. Практики: Infrastructure as Code (Terraform), GitOps, автоматизовані pipeline через GitHub Actions, SRE-команди з SLO/SLA.

| Методологія | Застосування у проєкті |
| --- | --- |
| Agile/Scrum | Основна методологія розробки, спринти 2 тижні |
| SAFe | Координація між 100+ командами, PI-планування |
| DevOps | CI/CD pipeline, Infrastructure as Code, моніторинг |
| Kanban | Підтримка та виправлення помилок (bugfix-команди) |

# 2. Фази, процеси, ітерації, віхи, ролі та артефакти ІТ-рішення

## 2.1 Фази проекту

| Фаза | Тривалість | Основні активності | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | 4–6 тижнів | Визначення цілей, аналіз ринку, формування команди, технічна feasibility | Project Charter, Vision Doc |
| Elaboration | 6–8 тижнів | Збір вимог, архітектурне проектування, PoC, оцінка ризиків | SRS, Architecture Doc, PoC |
| Construction | Ongoing (спринти) | Розробка функцій, тестування, code review, CI/CD | Робочий код, тести, релізи |
| Transition | 2–4 тижні/реліз | User Acceptance Testing, документація, навчання, поступове розгортання | Production release, Runbook |
| Production | Постійно | Моніторинг, підтримка, збір feedback, оптимізація | Інциденти, метрики, звіти |

## 2.2 Процеси

- Управління вимогами: Issues → Epic → Story → Task у GitHub Projects.

- Розробка: Feature Branch → PR → Code Review → Merge → Deploy.

- Тестування: Unit → Integration → E2E → Performance → Security Testing.

- Розгортання: Staged rollout (1% → 10% → 50% → 100% трафіку через Feature Flags).

- Моніторинг: Prometheus + Grafana + PagerDuty, SLO-трекінг у реальному часі.

## 2.3 Ітерації

Розробка GitHub організована у дворівневі ітерації. Спринти (2 тижні) — тактичний рівень з конкретними задачами. Програмний інкремент (10–12 тижнів, 5–6 спринтів) — стратегічний рівень з великими функціональними блоками.

## 2.4 Ключові віхи (Milestones)

| Віха | Критерій завершення |
| --- | --- |
| Architecture Baseline | Затверджена архітектура, PoC задокументовано, технічний борг < 10% |
| Alpha Release | Основні функції реалізовано, внутрішнє тестування пройдено |
| Beta Release | Публічна бета, 99% uptime, критичні помилки відсутні |
| General Availability | SLA 99.9%, документація повна, підтримка налаштована |
| Feature Freeze | Новий функціонал не додається, лише виправлення помилок |

## 2.5 Ролі

| Product Manager | Визначає стратегію продукту, пріоритизує беклог, взаємодіє з бізнесом |
| --- | --- |
| Engineering Manager | Керує командою розробників, відповідає за delivery та культуру |
| Staff/Principal Engineer | Технічне лідерство, архітектурні рішення, менторство |
| Software Engineer | Розробка функцій, написання тестів, участь у code review |
| Site Reliability Engineer | Надійність системи, SLO/SLA, incident response, on-call |
| QA Engineer | Розробка тест-планів, автоматизація тестів, acceptance testing |
| Security Engineer | Аудит коду, penetration testing, управління вразливостями |
| Scrum Master / Agile Coach | Фасилітація церемоній, усунення перешкод, вдосконалення процесів |

## 2.6 Артефакти

- Product Roadmap — стратегічний план розвитку продукту на 12–18 місяців.

- Product Backlog — пріоритизований список User Stories та технічних задач.

- Sprint Backlog — задачі поточного спринту з оцінками та статусами.

- Architecture Decision Records (ADR) — задокументовані архітектурні рішення.

- API Specification (OpenAPI 3.0) — формальний опис REST та GraphQL API.

- Runbook — інструкції для операційної підтримки та incident response.

- Sprint Review Demo — демонстрація нових функцій стейкхолдерам.

- Burndown / Velocity Chart — метрики продуктивності команди.

# 3. Класифікація і характеристики вимог до програмного забезпечення

Система вимог до GitHub будується за стандартом IEEE 830 / ISO/IEC 29148 та охоплює декілька рівнів.

## 3.1 Класифікація вимог за рівнем

| Бізнес-вимоги (BRD) | Визначають цілі організації: збільшення кількості розробників на платформі, монетизація через Enterprise-плани, розширення CI/CD екосистеми. |
| --- | --- |
| Вимоги стейкхолдерів | Потреби різних груп: розробники потребують швидкого code review; DevOps — надійного CI/CD; CISO — аудиту доступів. |
| Функціональні вимоги (FR) | Описують конкретні функції системи (детально у попередньому завданні, FR-01…FR-25). |
| Нефункціональні вимоги (NFR) | Атрибути якості: продуктивність, надійність, безпека, масштабованість (NFR-01…NFR-18). |
| Вимоги до переходу | Вимоги до міграції даних, сумісності зі старими версіями API, навчання користувачів. |

## 3.2 Класифікація за типом

| Тип | Підтип | Приклад для GitHub |
| --- | --- | --- |
| Функціональні | Функції системи | Створення PR, злиття гілок, запуск Actions workflow |
| Нефункціональні | Продуктивність | TTFB < 200 мс, 1000 RPS на вузол |
| Нефункціональні | Надійність | Uptime 99.9%, RTO ≤ 4 год |
| Нефункціональні | Безпека | TLS 1.2+, bcrypt, SOC 2 Type II |
| Нефункціональні | Масштабованість | Горизонтальне масштабування, 10M DAU |
| Обмеження | Технологічні | Тільки Git (не SVN/Mercurial), хмарна інфраструктура |
| Обмеження | Правові | GDPR, EAR, ISO 27001 |

## 3.3 Управління вимогами

Усі вимоги зберігаються у GitHub Issues та пов'язуються з Milestones. Кожна вимога має унікальний ID, пріоритет (MoSCoW: Must/Should/Could/Won't), відповідального власника та статус трасування. Матриця трасування забезпечує відповідність між вимогами, тест-кейсами та реалізованим кодом.

# 4. Управління людським потенціалом

## 4.1 Організаційна структура

GitHub використовує матричну організаційну структуру: розробники одночасно входять до функціональних команд (frontend, backend, infra) та крос-функціональних продуктових команд. Кожна продуктова команда має повний набір ролей: PM, EM, Engineers, QA, SRE.

## 4.2 Підбір та онбординг

- Технічні інтерв'ю: 4–5 раундів (системний дизайн, алгоритми, code review, культурна відповідність).

- Onboarding: 90-денна програма з менторством, поступовим залученням до реальних задач.

- Inner Source: нові співробітники вивчають кодову базу через contribution у внутрішніх репозиторіях.

## 4.3 Розвиток та утримання

| Кар'єрний трек | IC (Individual Contributor): Engineer → Senior → Staff → Principal → Distinguished Engineer |
| --- | --- |
| Навчання | GitHub Learning Lab, внутрішні Tech Talks, конференції (GH Universe, KubeCon), навчальний бюджет |
| Feedback культура | 360° огляди двічі на рік, щотижневі 1:1 з менеджером, OKR-трекінг |
| Remote-first | GitHub є одним із піонерів remote-роботи з 2008 року; асинхронна комунікація через Issues/Discussions |
| Psychological safety | Blameless post-mortem культура: фокус на процесах, а не на пошуку винних |

## 4.4 Управління командами та мотивація

Мотиваційна система поєднує внутрішню та зовнішню мотивацію. Внутрішня: можливість впливати на продукт, яким користуються 100 мільйонів розробників, відкритий вихідний код внутрішніх інструментів. Зовнішня: конкурентна зарплата, equity (акції Microsoft), бонуси, гнучкий графік.

# 5. Мова моделювання ІТ-проекту

## 5.1 UML (Unified Modeling Language)

UML є основною мовою моделювання для документування архітектури та поведінки системи GitHub. Застосовуються такі типи діаграм:

| Діаграма UML | Тип | Застосування у GitHub |
| --- | --- | --- |
| Use Case Diagram | Поведінкова | Моделювання взаємодій акторів (Developer, Admin, Bot) з системою |
| Sequence Diagram | Поведінкова | Потік виконання Git push, PR merge, Actions trigger |
| Class Diagram | Структурна | Модель даних: Repository, Commit, User, Organization, Workflow |
| Component Diagram | Структурна | Мікросервісна архітектура: Git service, API, Notifications, Actions |
| Deployment Diagram | Структурна | Розгортання на AWS: регіони, балансувальники, бази даних |
| Activity Diagram | Поведінкова | Процес code review та злиття PR |
| State Machine | Поведінкова | Стани Pull Request: Open → Review → Approved/Changes Requested → Merged/Closed |

## 5.2 C4 Model

Для опису архітектури GitHub застосовується C4 Model (Context, Container, Component, Code). Рівень 1 (Context) — GitHub у взаємодії з IDE, CI/CD, npm registry. Рівень 2 (Container) — мікросервіси: Git storage, API Gateway, Actions Runner, Notifications. Рівень 3 (Component) — внутрішні компоненти кожного сервісу. Рівень 4 (Code) — детальні class/sequence діаграми.

## 5.3 Додаткові нотації

- BPMN 2.0 — моделювання бізнес-процесів: процес onboarding нового репозиторію, lifecycle pull request.

- ERD (Entity-Relationship Diagram) — модель даних реляційної БД (PostgreSQL): Users, Repositories, Commits, Issues.

- ArchiMate — моделювання на рівні підприємства: бізнес, застосунки, технологічний рівень.

- Terraform HCL — Infrastructure as Code: декларативний опис хмарної інфраструктури AWS.

# 6. Основні показники якості ІТ-проекту

## 6.1 Модель якості ISO/IEC 25010 (SQuaRE)

Якість GitHub оцінюється за стандартом ISO/IEC 25010, що охоплює 8 характеристик якості програмного забезпечення:

| Характеристика | Метрика / KPI | Поточний рівень GitHub |
| --- | --- | --- |
| Функціональна придатність | Feature completion rate | 98% запланованих функцій у релізі |
| Продуктивність | TTFB, Throughput, Latency P99 | TTFB < 200 мс, P99 < 500 мс |
| Сумісність | Підтримувані браузери / API версії | Evergreen browsers, API v3 (REST) + GraphQL v4 |
| Зручність використання | Task success rate, NPS | NPS > 60, task success > 92% |
| Надійність | Uptime, MTBF, MTTR | Uptime 99.95%, MTTR < 30 хв |
| Захищеність | Vulns/quarter, CVSS score | 0 критичних CVE у production |
| Підтримуваність | Code coverage, tech debt ratio | Coverage ≥ 80%, debt ratio < 5% |
| Переносимість | Deployment portability | Docker + Kubernetes, мультирегіональне розгортання |

## 6.2 Process Quality Metrics (Метрики процесів)

| Velocity | Середня кількість Story Points на спринт (ціль: стабільна + зростаюча) |
| --- | --- |
| Lead Time | Час від появи ідеї до production (ціль: < 2 тижнів) |
| Cycle Time | Час від початку роботи над задачею до deployment (ціль: < 3 днів) |
| Deployment Frequency | Частота деплойментів (GitHub: десятки разів на день) |
| Change Failure Rate | Відсоток деплойментів, що спричиняють інцидент (ціль: < 5%) |
| Mean Time to Recovery | Середній час відновлення після збою (ціль: < 30 хвилин) |
| PR Review Time | Середній час до першого review (ціль: < 4 годин) |

# 7. Аналіз та управління вартістю

## 7.1 Методи оцінки вартості

- Story Points + Planning Poker — відносна оцінка складності задач командою.

- T-shirt Sizing (XS/S/M/L/XL) — попередня оцінка великих епіків.

- Three-Point Estimation (PERT) — для критичних задач: Оптимістична + 4×Найбільш ймовірна + Песимістична / 6.

- Analogy-based estimation — порівняння з раніше виконаними подібними задачами.

## 7.2 Структура витрат (Work Breakdown Structure — WBS)

| Категорія витрат | Частка бюджету | Складові |
| --- | --- | --- |
| Розробка (R&D) | ~55% | Зарплати інженерів, ліцензії інструментів, обладнання |
| Інфраструктура (Cloud) | ~20% | AWS EC2/S3/RDS, CDN, мережа, резервні копії |
| Безпека та Відповідність | ~8% | Аудити, пентести, SOC 2 сертифікація, DLP-інструменти |
| Підтримка та SRE | ~10% | On-call чергування, incident management, моніторинг |
| Управління проектом | ~7% | PM, Agile coaching, інструменти планування |

## 7.3 Earned Value Management (EVM)

Для відстеження виконання бюджету застосовується метод освоєного обсягу (EVM):

- PV (Planned Value) — запланована вартість робіт на дату звіту.

- EV (Earned Value) — фактична вартість виконаних робіт.

- AC (Actual Cost) — фактичні витрати на виконані роботи.

- SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV. Норма: SPI ≥ 1.0.

- CPI (Cost Performance Index) = EV / AC. Норма: CPI ≥ 1.0.

- EAC (Estimate at Completion) = BAC / CPI — прогнозна вартість завершення.

## 7.4 Управління бюджетом та ризиками вартості

Бюджет проекту включає резерв на непередбачувані обставини (contingency reserve) у розмірі 10–15%. Щомісячний бюджетний огляд (Budget Review) порівнює план і факт за EVM. При відхиленні CPI < 0.9 — обов'язковий план корегувальних дій. Хмарні витрати оптимізуються через Reserved Instances (до 40% економії) та автомасштабування.

# 8. Оцінка економічної ефективності ІТ-проекту

## 8.1 Бізнес-модель GitHub

| Freemium | Безкоштовний план для публічних репозиторіїв залучає розробників на платформу |
| --- | --- |
| GitHub Pro | $4/місяць — розширені функції для індивідуальних розробників |
| GitHub Team | $4/місяць/user — для організацій з розширеним access control |
| GitHub Enterprise | $21/місяць/user — корпоративні функції, SSO, SAML, аудит |
| GitHub Copilot | $10–19/місяць — AI-асистент програмування (зростаючий дохід) |
| GitHub Actions | Платні хвилини CI/CD понад ліміт (понад 2000 хв/місяць) |
| GitHub Marketplace | Комісія з продажів Apps та Actions від сторонніх розробників |

## 8.2 Показники економічної ефективності

| Показник | Значення / Формула | Інтерпретація для GitHub |
| --- | --- | --- |
| ROI (Return on Investment) | ROI = (Вигода − Витрати) / Витрати × 100% | Інвестиції Microsoft у $7.5 млрд (2018) окупились через Enterprise зростання та Copilot |
| NPV (Net Present Value) | NPV = Σ(CFt / (1+r)^t) − I₀ | Позитивний NPV підтверджено зростанням Enterprise ARR на 40% щорічно |
| IRR (Internal Rate of Return) | IRR = ставка, при якій NPV = 0 | IRR > WACC Microsoft (~8%), проект економічно виправданий |
| Payback Period | PP = Інвестиції / Річний CF | Орієнтовний термін окупності: 5–7 років з урахуванням Copilot |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | CAC = Витрати на маркетинг / Нові клієнти | GitHub мінімізує CAC через органічне зростання (мережевий ефект) |
| LTV (Lifetime Value) | LTV = ARPU × Термін утримання | LTV Enterprise >> LTV Free; фокус на конверсії free → paid |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | ARR = MRR × 12 | GitHub ARR перевищив $1 млрд у 2023 році, Copilot прискорює зростання |

## 8.3 Мережевий ефект як фактор ефективності

Ключовим конкурентним і економічним перевагою GitHub є мережевий ефект: цінність платформи зростає нелінійно зі збільшенням кількості користувачів. Більше розробників → більше open-source проектів → більше роботодавців та компаній → більше Enterprise-клієнтів → більше доходів для інвестицій у нові функції. Цей цикл забезпечує стійке конкурентне становище та зростаючу економічну ефективність.

## 8.4 Метрики економічної ефективності для клієнтів

Цінність GitHub для корпоративних клієнтів (Enterprise ROI):

- Скорочення часу на code review на 30–40% завдяки pull request інструментам.

- Зменшення кількості помилок у production на 25% через обов'язкові CI/CD перевірки.

- Прискорення onboarding нових розробників на 50% завдяки Git history та документації у репозиторії.

- GitHub Copilot підвищує продуктивність розробників на 55% (згідно з дослідженням GitHub 2023).

- Зниження витрат на CI/CD інфраструктуру на 20–35% порівняно з self-hosted рішеннями.

# Висновок

У процесі розроблення платформи GitHub застосовується комплексний підхід до управління ІТ-проектом, що інтегрує сучасні методології (Agile/Scrum/SAFe/DevOps), чітко визначені фази та артефакти за RUP, ієрархічну систему вимог за IEEE 830, ефективне управління людським потенціалом через remote-first культуру, UML/C4 для моделювання, стандарт ISO/IEC 25010 для оцінки якості, EVM для контролю вартості та NPV/ROI/ARR для оцінки економічної ефективності.

Поєднання технічної досконалості з правильними управлінськими практиками дозволило GitHub стати найбільшою у світі платформою для розробки програмного забезпечення з понад 100 мільйонами розробників та стійкою бізнес-моделлю зі щорічним доходом, що перевищує $1 млрд.